Техническое задание

Второе мобильное приложение shamCRM для offline-first учета

Дата: 2026-08-28 | Рабочее название: shamCRM Trade | Внутренний режим: shamCRM Offline

Короткое решение: Делаем отдельное приложение на том же API и продукте, но только для учета: товары, склады, продажи, поступления, возвраты, перемещения, списания, производство, касса, финансовый dashboard и детальные отчеты. Все основные действия принимаются локально за доли секунды и уходят на сервер автоматически, когда появляется интернет.

# 1. Название и позиционирование

Рекомендованное публичное название: shamCRM Trade. Причина: приложение про торговлю и учет в полевых условиях, а не просто про отсутствие интернета. Слово Offline лучше оставить в описании, onboarding и статусах синхронизации.

- Альтернативы: shamCRM Offline, shamCRM Trade Offline, shamCRM Field, shamCRM Pocket Trade.

- Лучший вариант для магазина/базара: shamCRM Trade. Лучший внутренний код проекта: shamcrm_offline.

- Описание: быстрый учет продаж и документов даже без стабильного интернета.

# 2. Цель продукта

Пользователь должен спокойно продавать товар, создавать документы и вести кассу в местах с плохой связью: рынок, контейнерный магазин, склад, выездная торговля, горы, дорога, авиарежим, EDGE/2G/нестабильный Wi-Fi.

- Приложение не блокирует работу из-за интернета.

- Созданный документ сразу появляется в интерфейсе как локально сохраненный.

- Очередь синхронизации хранит операции минимум 7 дней и не теряется после перезапуска телефона.

- После восстановления сети операции отправляются автоматически, без ручного контроля пользователя.

- Пользователь всегда видит понятный статус: ожидает, отправляется, отправлено, ошибка, конфликт.

# 3. Область версии 1.0

| Блок | Входит в приложение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Учет/склад | Товары, категории, единицы, склады, поставщики, остатки, партии, цены | Данные читаются из локальной SQLite/Drift базы, сервер обновляет фоновой синхронизацией |
| Документы | Продажа, поступление, возврат клиента, возврат поставщику, перемещение, списание, производство, начальные остатки | Создание/редактирование/проведение кладется в очередь при плохой сети |
| Касса | Кассы, приход, расход, статьи доходов/расходов, баланс, долги | PKO/RKO и кассовые операции должны работать offline-first |
| Dashboard учета | Деньги, продажи, прибыль, топ товаров, товары без движения, остатки | Показывать последнюю локальную картину и пометку времени обновления |
| Детальные отчеты | Товары, движение, продажи, прибыльность, должники, кредиторы, акт сверки | Фильтры работают по локальной базе; серверная сверка выполняется фоном |
| Очередь | Отдельный экран очереди синхронизации | Список операций, статусы, ошибки, повтор, отмена только для еще не отправленных операций |

# 4. Что не входит в короткое приложение

- CRM-воронки, лиды и сделки как основной раздел. Разрешается только справочный выбор клиента/контакта, если документ учета требует клиента.

- Чаты, SIP/телефония, задачи, календарь, уведомления как отдельные разделы.

- Сложные медиа/вложения в offline 1.0, кроме обязательных чеков/простых файлов, если они реально нужны для учета.

- Переписывание backend-логики. Мобильное приложение использует текущие API, но требует аккуратной защиты от дублей через idempotency key там, где сервер это поддерживает или может принять без изменения бизнес-логики.

# 5. Основной пользовательский сценарий

- Пользователь открывает приложение без интернета. Главный экран открывается из локального хранилища, без вечного loader.

- Пользователь выбирает товар через быстрый поиск/сканер/категории. Остатки и цены берутся из локальной базы.

- Пользователь создает продажу или документ. Приложение сохраняет документ локально и показывает мягкий текст: Документ сохранен. Отправим на сервер, когда появится интернет.

- Документ попадает в очередь со статусом Ожидает отправки.

- Когда сеть появляется, сервис синхронизации отправляет операции по порядку, с повтором и backoff.

- После успешного ответа серверный id связывается с локальным документом, статус становится Отправлено.

- Если сервер вернул ошибку, пользователь видит красный статус и по нажатию понятную причину: например Недостаточно остатка на складе или Цена изменилась.

# 6. Offline-first архитектура

База: Drift/SQLite. В текущем проекте уже есть `lib/offline/db/app_database.dart`, `OutboxOperations`, `SyncStates`, `CachedRecords`, `RmkGoods`, `RmkCategories`, `RmkCartItems`, `RmkOutboxSales`. Для нового продукта это надо расширить из RMK-уровня до полного учета.

- Read path: UI всегда читает локальную базу. Сеть только обновляет локальные данные и не должна блокировать экран.

- Write path: create/update/delete/approve сначала пишутся локально в транзакции, затем операция добавляется в outbox.

- Outbox: единый журнал операций с idempotencyKey, module, entityType, payload, priority, attemptCount, lastError, conflictPayload.

- SyncState: хранит дату последней синхронизации, deltaToken/версию, область данных: склад, касса, товары, отчеты.

- Conflict policy: если сервер отверг документ из-за остатков/версии/прав доступа, операция получает статус conflict/failed и не исчезает из списка.

# 7. Локальная модель данных

| Группа таблиц | Что хранит | Срок/правило |
| --- | --- | --- |
| Reference cache | Товары, категории, единицы, склады, поставщики, кассы, статьи, типы цен, валюты | Хранить постоянно, обновлять при входе и фоном |
| Document cache | Все документы учета и их строки | Минимум 7 дней, лучше 30 дней с лимитом по размеру |
| Report cache | Последние ответы dashboard и детальных отчетов по фильтрам | TTL 24 часа или до ручного обновления |
| Outbox | Операции, ожидающие сервер | Не удалять, пока нет успеха или явной отмены допустимой операции |
| Local audit | Кто/когда создал локально, попытки, ошибки, serverId | Нужно для поддержки и диагностики |

# 8. Правила синхронизации

- На старте: сначала открыть локальную базу, показать экран, затем запускать фоновую синхронизацию.

- При хорошем Wi-Fi: обновлять справочники, остатки, последние документы, отчеты, затем outbox.

- При мобильной/слабой сети: сначала отправлять pending-документы, потом критичные справочники, тяжелые отчеты отложить.

- При offline: не дергать сеть бесконечно, не показывать пользователю ошибки на каждом экране.

- Порядок операций: справочники перед документами, документы по createdAt, зависимые операции после родителя.

- Повтор: exponential backoff с jitter, но кнопка Повторить доступна вручную.

- Дубли: каждая операция имеет стабильный idempotencyKey. При повторной отправке сервер не должен создавать второй документ.

# 9. Экран очереди синхронизации

Экран должен быть доступен из нижнего меню или из шапки учета через компактную иконку синхронизации с badge. Это не технический экран, а спокойный контроль для продавца.

- Вверху: общий статус сети, количество ожидающих, последняя успешная синхронизация.

- Список: тип документа, номер/локальный номер, сумма, дата, статус, попытки, краткая ошибка.

- Статусы: Ожидает, Отправляется, Отправлено, Ошибка, Конфликт.

- Действия: Повторить, открыть документ, показать причину, скопировать тех.инфо для поддержки. Отмена разрешена только если операция еще не ушла на сервер.

- После успеха запись можно оставить в истории 24-72 часа с зеленой галочкой, потом скрывать из активной очереди.

# 10. UX-тексты

- Успех локально: Документ сохранен. Отправим на сервер, когда появится интернет.

- Слабая сеть: Работаем в быстром режиме. Данные синхронизируются в фоне.

- Очередь пуста: Все документы отправлены.

- Ошибка сервера: Не удалось отправить. Нажмите, чтобы посмотреть причину.

- Конфликт остатков: На сервере изменился остаток. Проверьте документ перед повторной отправкой.

# 11. Этапы разработки

| Этап | Результат | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 0. Продуктовая фиксация | Утвердить название, список разделов, package/bundle id, иконку, splash, store-тексты | До кода |
| 1. Каркас приложения | Отдельная сборка/таргет, тот же auth/API, меню только учета | MVP foundation |
| 2. Локальная БД учета | Drift-схема для справочников, документов, строк, отчетов, outbox | Без UI-блокировок |
| 3. Справочники offline | Товары/остатки/цены/склады/кассы открываются из SQLite | Работает без сети |
| 4. Документы и продажи | Создание документов локально, очередь, статусы, автоповтор | Главная ценность |
| 5. Dashboard/отчеты | Локальные графики и детальные отчеты с отметкой свежести | Для контроля бизнеса |
| 6. Конфликты и ошибки | Понятные причины, ручной повтор, диагностика | Без скрытых провалов |
| 7. QA и релиз | Неделя офлайна, слабая сеть, перезапуск, обновление приложения, logout | Release gate |

# 12. Критерии приемки

- Продажа без интернета сохраняется локально быстрее 300 мс после нажатия Сохранить/Продать.

- После полного закрытия приложения pending-документы остаются в очереди.

- После 7 дней без сети приложение не теряет документы и отправляет их при появлении интернета.

- Один и тот же документ не создается дважды при повторных попытках отправки.

- Списки учета открываются из кеша до 1 секунды на средней базе.

- Dashboard показывает последние локальные данные и явно пишет время обновления.

- При ошибке сервера пользователь видит человеческую причину, а не технический stack trace.

- Logout не удаляет pending-очередь без отдельного предупреждения и подтверждения.

# 13. Риски

- Без серверной идемпотентности мобильный клиент не может идеально защитить от дублей после сетевого timeout. Нужна проверка текущего API.

- Остатки за неделю могут устареть. Нужно показывать локальный остаток как рабочий, а при синхронизации уметь ловить конфликт.

- Большая база товаров может замедлить поиск. Нужны индексы по normalizedName, barcode, categoryId, storageId.

- Медиа и вложения лучше не включать в первую версию offline, иначе резко растет риск релиза.

- Фоновая синхронизация на iOS/Android ограничена системой. Надежный сценарий: синхронизация при открытом приложении и при возвращении в foreground.

# 14. Техническая привязка к текущему проекту

- Текущий checkout: `/Users/macone/Desktop/ProjSofttech/shamcrm_mobile-second`, база новой темы `color_schema_3`.

- Уже есть offline foundation: `lib/offline/db`, `lib/offline/core`, `lib/offline/repositories`, Drift, connectivity_plus, request scheduler, outbox.

- Зоны учета: `lib/page_2/warehouse`, `lib/page_2/money`, `lib/page_2/dashboard`, `lib/page_2/rmk`, `lib/page_2/goods`, `lib/page_2/category`.

- API учета: `api_documents.dart`, `api_orders.dart`, `api_cash.dart`, `api_dashboards.dart`, `api_catalog.dart`.

- Существующий `docs/offline_first_phase1.md` оставлял складские документы и dashboard на следующие фазы; новый продукт делает эти фазы основным приоритетом.

# 15. Итоговый план MVP

MVP считается готовым, когда продавец может без интернета открыть товары, выбрать склад/кассу, создать продажу или документ, увидеть его в локальном списке, продолжить работать весь день/неделю, а потом автоматически отправить все операции на сервер без дублей и без потери данных.

Главное правило: Ни один основной экран учета не должен зависеть от мгновенного ответа сервера. Сервер нужен для сверки и синхронизации, но работа пользователя должна продолжаться локально.